武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：6班** **学号：** 2022302111437  **姓名：薛文锐**

**项目名称：心理咨询平台 小组成员：蔡灿、周楚坤、邓文秀、薛文锐、张雪琳**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、配置 Spring Boot 环境，学习 Spring Boot 相关操作。

2、掌握 Spring Boot 后端与前端分离的开发模式，学习 Uni-App 前端开发框架。

3、讨论产品需求及具体实现方案，绘制系统的原型图和 E-R 图。

4、实现数据库连接，构建初步的用户管理系统，绘制咨询师小程序端的 UI 图

1. **本周进度/任务完成情况**

1、配置并成功运行了第一个 Spring Boot 项目，学习了 Spring Boot 相关操作。

2、学习了 Spring Boot 后端与前端分离的开发模式，Uni-App 前端开发框架，以及后端云部署相关操作。

3、与团队讨论了产品需求及具体实现方案，绘制了用户管理和咨询师管理的原型图以及整体系统的 E-R 图，完成了前后端连接工作。

4、实现了数据库连接，构建了初步的用户管理系统，绘制了咨询师小程序端的 UI 图。

1. **下周的计划和项目任务**

1、继续完善用户管理系统，优化前后端交互。

2、开发系统的其他模块，包括咨询师管理和用户交互功能。

3、进行系统测试和调试，确保功能正常运行。

4、完善咨询师小程序端的 UI 设计，提升用户体验。

1. **存在的主要问题或特殊情况**

无特殊情况