武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：** 计卓 **学号：** 2022302111331  **姓名： 蔡灿**

**项目名称： “心维度”心理咨询问诊平台 小组成员： 周楚坤、蔡灿、邓文秀、张雪琳、薛文锐**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、完成项目启动书编写、数据字典的编写

2、完成部分前端页面的草图构思

3、完成管理员端网页前端编写

4、学习并尝试数据库与后端连接功能

5、完成后台管理端网页端所有原型图的绘制

6、完成后台管理系统功能性需求与功能图绘制

......

1. **本周进度/任务完成情况**

1、 基本完成任务

1. **下周的计划和项目任务**
2. 基本完成管理员界面后端功能完成。
3. 实现各个小程序与网页端之间的连通性、一致性

......

1. **存在的主要问题或特殊情况**

**无**