武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：软工六班** **学号：2022302111471**  **姓名： 张雪琳**

**项目名称： 心维度心理咨询平台 小组成员： 蔡灿、张雪琳、邓文秀、薛文锐、周楚坤**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

7.1任务

1.完成团队创建和确定团队管理制度（会议决定）

2.确定实训项目选题

3.建立github代码库

4.确定开发工具和版本

5.资源搜集与整理

6.技术补强与练习

7.2任务

1.了解项目需求

2.技术补强

3.讨论初步确定分工

7.3任务

1. 完成模块的功能性需求
2. 绘制功能示意图

7.4任务

1.技术补强与练习

2.编写需求规格说明书

3.数据库本地连接基础知识学习

4.本地数据库连接尝试

7.5任务

1. 完成各自界面的原型图
2. 编写模块测试标准
3. 绘制用例图
4. 完成功能性需求文字描述

7.6任务

1. 将前端框架及代码上传到Github仓库
2. 完成预约咨询师页面和预约界面绘制

3、编写前后端接口进行测试

1. **本周进度/任务完成情况**

个人进度**：**

7.1进度

学习并在HBuilder X上完成底部tabbar组件，下载了微信开发者工具进行相应测试。下载echarts-5.5.1、IntelliJ IDEA 。

7.2进度

学习springboot后端、uni-app（vue）前端；讨论产品需求及具体UI界面设计

7.3进度

完成搜索、设置选择国家、省份、城市，设置价格，设置筛选预约时间范围，底部导航栏、完成模块的功能性需求、绘制功能示意图

7.4进度

完成下拉多选框、预约页面前端设计，成功在uniapp和springboot上连接本地数据库

7.5进度

完成各自界面的原型图、编写模块测试标准、绘制用例图、完成功能性需求文字描述

7.6进度

将前端框架及代码上传到Github仓库、完成预约咨询师页面和预约界面绘制、编写前后端接口进行测试

1. **下周的计划和项目任务**

完成个人分工所有里的所有接口，其余任务服从组长安排

1. **存在的主要问题或特殊情况**

接口代码的编写，调整页面的布局