武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：** **软工4班** **学号：2022302111415**  **姓名：邓文秀**

**项目名称：心维度心理咨询平台 小组成员：蔡灿 邓文秀 张雪琳 周楚坤 薛文锐**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

7.1任务

1.完成团队创建和确定团队管理制度（会议决定）

2.确定实训项目选题

3.建立github代码库

4.确定开发工具和版本

5.资源搜集与整理

6.技术补强与练习

7.2任务

1.了解项目需求

2.技术补强

3.讨论初步确定分工

7.3任务

1. 完成模块的功能性需求
2. 绘制功能示意图

7.4任务

1.技术补强与练习

2.编写需求规格说明书

3.数据库本地连接基础知识学习

4.本地数据库连接尝试

7.5任务

1. 完成各自界面的原型图
2. 编写模块测试标准
3. 绘制用例图
4. 完成功能性需求文字描述

7.6任务

1. 将前端框架及代码上传到Github仓库
2. 完成预约咨询师页面和预约界面绘制

3、编写前后端接口进行测试

1. **本周进度/任务完成情况**

**个人每日任务：**

7月1日:

配置springboot环境，运行了简单的springboot项目程序，尝试配置mybatis

7月2日:

学习springboot和uniapp及前后端分离，讨论产品需求

7月3号:

完成首页界面轮播图和快捷入口的绘制，我的界面的初步绘制 、讨论数据库初步结构

7月4号：

完成首页预约条目和我的界面具体的绘制，撰写用户相关的各模块的功能性需求（包括功能示意图），确定项目logo

7月5号：

编写模块测试标准、进行前端小程序与本地数据库的链接、尝试通过本地数据库将前后端连接起来

7月6号：

完成首页和我的及相关界面的原型图绘制、 绘制项目用例图、远程连接队友数据库绘制数据库关系图，编写前后端接口并测试

1. **下周的计划和项目任务**

完成首页和我的界面所有框架和接口的编写与测试，团队期望在下个星期完成项目功能的基本实现。

1. **存在的主要问题或特殊情况**

加快接口代码的编写，尽量做好页面美化，跟队友好好配合。